WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Znak sprawy:  SP ZOZ N ZZP/2400/07/2011

Przeworsk, dnia 23.02.2011 r.

Zamawiający:    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759.)  o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tj. poniżej                             4 845 000 euro

na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala SPZOZ w Przeworsku”

zwanym dalej inwestycją (współfinansowaną ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013).

Zatwierdził:

.......................................

Rozdział 1. Informacje ogólne

1.1 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759.)zwanej dalej  uPzp oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy.

1.2  Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub specyfikacją.

Rozdział 2. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zwany dalej Zamawiającym

Telefon                                  (16)  649 15 57,  648 72 19

Faks                                       (16)  649 15 90

Adres strony internetowej   www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na   podstawie art. 39 i n. w związku z art. 10  ust. 1   uPzp   o wartości poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia           23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  (Dz.U. Nr 224, poz. 1795)

  - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego                              Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2011 r. oraz opublikowane:

- od dnia 23.02.2011  r. na stronie internetowej Zamawiającego adres:                         www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

- od dnia 23.02.2011  r. na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

3.3. Specyfikacja (siwz) została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala SPZOZ w Przeworsku”

zwanym dalej inwestycją (współfinansowaną ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013).

Zamówienie obejmuje:

- wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami a także zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego,,

- ustalenie z Zamawiającym sposobu lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy,

- prowadzenie robót w sposób umożliwiający bezkolizyjne funkcjonowanie obiektów szpitalnych,

- ubezpieczenie placu budowy i robót,

- oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic,

- utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów  w trakcie okresu realizacji,

- przeprowadzenie instruktażu i szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego,

- uporządkowanie placu budowy,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje)

- wykonanie wszystkich  pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

4.2 Zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Etapowanie robót zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie zatwierdzenia harmonogramu robót z wybranym Wykonawcą.

Materiały i urządzenia  stosowane   przez   Wykonawcę   podczas   realizacji   przedmiotu   umowy   powinny być fabrycznie  nowe   i   odpowiadać,   co   do jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do   obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym  i  gatunkowym wymaganiom  określonym  w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru  robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

4.3 Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami nie określając, która część zamówienia nie może im być powierzona. Jeżeli Wykonawca powierzy część robót podwykonawcom, to Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Szczegółowe obowiązki wykonawcy i podwykonawcy w stosunku do zamawiającego określa projekt umowy z wykonawcą stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.4  Zamawiający wymaga 3 letniego okresu rękojmi i gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem pokrycia dachu, elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, ślusarki dla których okres gwarancji jakości wynosi odpowiednio:

  - roboty dachowe i obróbki blacharskie: 10 lat

  - elewacja: 5 lat

  - stolarka okienna, drzwiowa, ślusarka: 5 lat

  - W odniesieniu do zamontowanych urządzeń obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta lecz nie krótszy niż 2 lata. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazywane Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru końcowego.

4.5  W celu  zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

4.6 Kod CPV główny przedmiot:  45.21.51.40-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

5.1  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia  ustala się na dzień podpisania umowy z Wykonawcą.

5.2  Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 15.07.2011 r.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

6.1 Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 uPzp ,  dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej  i finansowej.

6.2  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

6.2.1  Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

– działalność związana z wykonaniem przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień;

6.2.2  Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna za spełniony jeżeli  Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej  trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) proporcjonalne swoim rodzajem i wartościom dla robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia polegających na :

a) wykonaniu docieplenia   ścian zewnętrznych i stropodachu na kwotę min 800 000 zł

b) wymianie stolarki okiennej na kwotę min 150 000 zł

6.2.3  Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

## - Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć 
w wykonaniu  zamówienia),  zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branżach:

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- uprawnienia i budowlane w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – minimum 1 osoba

Ww. osoby winny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3, lit a Prawa budowlanego (o ile dotyczy).

Jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże do wykonania zamówienia osoby, którymi nie dysponuje, winien dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

6.2.4 Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a)   posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości  1,0 mln PLN

b)   jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą

niż  1,5 mln PLN

6.3  Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie powyższych warunków nie później niż na dzień składania ofert.

6.4  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.5  Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6.6   Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

6.7  Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPZP

6.8  Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

6.9  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie warunki określone w pkt. 6.1; natomiast żaden z  uczestników konsorcjum/wspólników spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w rozumieniu art. 24 uPzp.

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

OFERTY INDYWIDUALNE

7.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy  mają dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.

1  uPZP (załącznik nr 2 do siwz).

2)   Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej  trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) proporcjonalne swoim rodzajem i wartościom dla robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia polegających na :

a) wykonaniu docieplenia   ścian zewnętrznych i stropodachu na kwotę min 800 000 zł

b) wymianie stolarki okiennej na kwotę min 150 000 zł

(wg załącznika nr 3 do siwz).

3)   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania

zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o

podstawie do dysponowania tymi osobami  (wg załącznika nr 4 do siwz).

4)   Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5)   Informacja  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie  wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6)   Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 6.2  ppkt 6.2.2  6.2.3  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 7.2.

7.2   Celem potwierdzenia  niepodlegania wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 	 24 ust. 1 ustawy, wykonawcy mają przedłożyć następujące oświadczenia 	 	dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 5 do siwz)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 uPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPZP.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                       w  art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

OFERTY WSPÓLNE ( KONSORCJUM/ SPÓŁKA CYWILNA)

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.  Pełnomocnictwo winno:

- określać do jakiego postępowania ma zastosowanie

- wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania

- zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

2) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się             o udzielenie zamówienia.

3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.

4)  Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

5) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6)  Dokumenty określone w pkt. 7.1 składane są wspólnie,  natomiast dokumenty wymagane w pkt. 7.2 składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

7)  Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

7.3.  DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania  albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo  oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  poświadczonym przez Wykonawcę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu można przedkładać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Rozdział 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

8.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

8.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

-  pod względem technicznym  :

kierownik Dz. Technicznego Leszek Jasnosz   tel 16 649 15 47

-  pod względem formalnym  :  kierownik Dz. Zamówień Publicznych Jacek Wlazło

tel 16 649 15 90

8.4 Zapytania związane z toczącym się postępowaniem winny być kierowane przez Wykonawcę  na  adres  Zamawiającego.

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium

9.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

9.2  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu;

b)   poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej   kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)   gwarancjach bankowych;

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku:

Bank Spółdzielczy Przeworsk 76 9106 0008 2001 0011 8880 0001

9.4 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w kasie Zamawiającego .

- Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wniesienia wadium (nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty).

9.5   Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 u PZP

9.6   Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.03.2011 r., do godz. 09:00 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

9.7   Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

9.8   Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a uPzp.

9.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

9.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9.12  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9.13  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)   odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział 10. Termin związania ofertą

10.1  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2  Na podstawie art. 85 ust. 2 uPzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3 Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert

11.1 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami niniejszej specyfikacji.

11.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej siwz.

11.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

11.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

11.5 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej siwz powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą siwz.

11.6 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza założenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

11.7  Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do siwz,

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1 i pkt. 7.2 siwz,

3) parafowany i podpisany wzór umowy,

4) dowód wniesienia wadium.

5) wypełniony kosztorys ślepy ( kosztorys ofertowy)

11.8  Oferta składana przez konsorcjum lub spółkę cywilną winna zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do siwz, podpisany przez pełnomocnika konsorcjum/spółki cywilnej,

2) pełnomocnictwo,

3) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1 i  pkt. 7.2  siwz.

4) parafowany i podpisany wzór umowy,

5) dowód wniesienia wadium.

Uwaga 1: dokumenty wymienione w pkt 7.2 składa każdy z członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej

Uwaga 2: oświadczenie wskazane w pkt 7.1 ppkt 1 winno być wystawione na konsorcjum/spółkę cywilną

11.9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Każdą zapisaną stronę należy ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób.

11.10.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale 2 niniejszej specyfikacji                i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: Oferta na wykonanie  robót  budowlanych  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.:    „Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala SPZOZ w Przeworsku”  - znak sprawy SPZOZ NZZP II 2400/07/2011

Nie otwierać przed dniem: 18.03.2011 .do godz. 10:00

11.11 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem: „Zmiana oferty”.

11.12 Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.                 W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

11.13 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 uPzp.

11.14 Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.

11.15 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej.

11.16 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

11.17 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w pkt 7.2 (OFERTY WSPÓLNE) ppkt 1-3.

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1 Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 - sekretariat

od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 14 30

Termin złożenia oferty do 18.03.2011 r. do godz. 09:00  dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.

12.2 Otwarcie ofert

Miejsce otwarcie złożonych ofert:  siedziba Zamawiającego, pokój nr 1 - świetlica

12.3 Termin otwarcia ofert:  18.03.2011 r. o godz.10:00

Rozdział 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

13.1 Podstawę wyliczenia ceny za całość robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia stanowią: niniejsza siwz wraz z załącznikami,  dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys  inwestorski (ślepy)

13.2 Przy kalkulacji ceny, należy zastosować stawkę  podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy .

13.3 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za całość zamówienia (wg załącznika  nr 1 do siwz).

13.4 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwz oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności podatki.

13.5 Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści                             art. 87 ust. 2 uPzp.

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

14.1  Kryteria oceny ofert:

Oferty w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie jednego kryterium: najniższa cena  (100%)

14.2  Sposób oceny ofert:

Oferta z najniższą ceną brutto  < Cmin >  otrzymuje:  n1 = 100 pkt

każda inna oferta <  C badana > otrzymuje  ilość punktów obliczoną wg wzoru:

n1 = (cena najniższa  :  cena badana) x 100 pkt  = ......... pkt

Wskazówka:

1/ obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

2/ za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

14.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.

Rozdział 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

15.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy),  albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 uPZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

15.3 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

15.4 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, którego oferta została wybrana, termin zawarcia  zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

15.5 Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda od Wykonawcy którego oferta została wybrana potwierdzenia przedłożonego w ofercie  oświadczenia ( siwz: rozdział 7 pkt 7.1 ppkt 4) poprzez przedstawienie kopii uprawnień budowlanych  poświadczonych  za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

15.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

15.7 Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o zawarciu umowy na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

15.8 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej, jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum lub spółkę cywilną.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16.1 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %  ceny całkowitej podanej w ofercie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, dołączając do umowy jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

16.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

16.3 Zabezpieczenie należytego wykonania może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)   pieniądzu,

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy      oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)  gwarancjach bankowych,

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.4  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w banku:. Bank Spółdzielczy Przeworsk 76 9106 0008 2001 0011 8880 0001

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pozostałych formach: oryginał należy złożyć w siedzibie zamawiającego,(KASA)

16.5  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

16.6 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.7  Zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane.

16.8  Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

17.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg załącznika nr 6 do siwz), w której uzupełnieniu podlegały będą tylko dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Zamawiający żąda podpisania wzoru umowy i parafowania każdej ze stron.

17.2  Zgodnie z art. 139 i art. 140 ustawy Pzp  umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie.

17.3 Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, z niezwłocznym potwierdzeniem przez wykonawcę faktu jego otrzymania, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

17.4  Umowa podlega unieważnieniu:

a)  jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 146 uPzp.,

b)  w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej specyfikacji.

17.5  Zamawiający przewiduje  możliwość zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  w przypadku:

a)  w zakresie zmiany terminu wykonania umowy np.:

-   z tytułu realizacji zamówienia dodatkowego, warunkującego wykonanie zamówienia

podstawowego;

-    w przypadku wystąpienia siły wyższej (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i

niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody

- w przypadku  wstrzymania  realizacji robót na wniosek Zamawiającego

b)  w zakresie zmiany przedstawicieli stron wskazanych w umowie np. kierownika budowy,

c)  zmiany zakresu zamówienia,

d)  w zakresie warunków płatności,

e)  ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

f)  zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.6 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

17.7 Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu.

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie - Dział  VI Środki ochrony prawnej.

Rozdział 19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje  realizacji zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.

Rozdział 21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Rozdział 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczanie w walutach obcych.

Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.

Rozdział 24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 25. Podwykonawcy.

25.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

25.2  Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne.

25.3 Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

25.4 Wykonawca nie może zlecić żadnych robót podwykonawcy, którego nie zgłosił w ofercie przetargowej, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

25.5  Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC.

Rozdział 26. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści siwz

26.1. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA:

1) Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

4) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów uPzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

26.2. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:

1) Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 uPzp może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 2 dni  przed terminem składania ofert ( art. 38 ust. 1 pkt 3) w innym przypadku zgodnie z art. 38 ust. 1a, 1b  uPzp.

3) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano  siwz i zamieści ich treść na stronie internetowej.

4) Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

26.3. ZMIANA TREŚCI SIWZ:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także udostępni ją na stronie internetowej ( zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp).

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert                                i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej ( zgodnie z art. 38 ust. 6 uPzp).

Rozdział 27. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów

27.1 Wykonawcy mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzenia postępowania z wyjątkiem dokumentów spełniających warunki określone w pkt. 26 siwz           i opisanych: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)”.

27.2. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

2) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

3) Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału                           w postępowaniu.

4) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5) Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.

6) Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty.

7) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. od  7:00 do 14:30

27.3. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.                      W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Formularz oferty   - załącznik  nr 1

- Oświadczenie na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  - załącznik nr 2

- Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 3

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5

- Wzór umowy  -  załącznik nr 6

7.   Dokumentacja projektowa

8.   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

9.   Kosztorys inwestorski (ślepy)

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni Specyfikację  za odpłatnością w kwocie  500,00  zł .

załącznik nr 1

#### Formularz  oferty

…………..…............................

miejscowość, data

………………………………………

/nazwa i adres wykonawcy/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlanych dla  zadania  inwestycyjnego  pn.:  “ Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala SPZOZ w Przeworsku”

.................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

.................................................................................................................................................

oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:

cena netto : ...............................  zł

podatek VAT ...... % tj. ....................... zł

cena brutto:  .........................................    zł

( słownie: ........................................................................................................... zł brutto)

1.   Oświadczamy, że wynagrodzenie ofertowe zawiera wszystkie koszty związane  z wykonaniem

przedmiotu zamówienia.

2.  Potwierdzamy wymagany termin wykonania zamówienia: ............................................

3.   Potwierdzamy okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia tj.  36 miesięcy ,  licząc od daty

odbioru końcowego, z wyłączeniem robót dachowych  i obróbki blacharskie , elewacji, stolarki

okiennej, drzwiowej, ślusarki oraz  zamontowanych urządzeń , dla których  okres gwarancji

jakości określa pkt 4.4  	rozdziału 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.   Akceptujemy warunki płatności faktury zawarte w projekcie umowy tj. 30 dni od daty

dostarczenia faktury zamawiającemu.

5.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia -

w tym z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski

(ślepy) , warunkami przetargu i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

6.   Oświadczamy, że akceptujemy  bez zastrzeżeń postanowienia treści umowy, zawarte we wzorze

umowy,  załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem przyszłej budowy , warunkami prowadzenia robót

objętych niniejszym postępowaniem , zdobyliśmy  niezbędne informacje potrzebne do właściwego

wykonania zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

8.   Oświadczmy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.   Wadium w kwocie ............... zł  wniesione zostało w dniu ............................................

w formie ........................................................ .

10. Informujemy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części

zamówienia:

a/  wykonanie .....................................................................................................................

b/  wykonanie .....................................................................................................................

c/  wykonanie .....................................................................................................................

12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie

i miejscu określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty oraz wniesienia  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

13.  Oferta niniejsza zawiera ............. kolejno ponumerowanych stron.

14.  Do oferty dołączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

................................................

................................................

...............................................

...............................................

………………………………………..........................

(pieczątki  imienne  i  podpisy  osób   uprawnionych   do reprezentowania )

załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala SPZOZ w Przeworsku”

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759.) tj. że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

a) posiadamy wiedzę  /  polegamy na wiedzy innych podmiotów *

b) posiadamy doświadczenie  / polegamy na doświadczeniu innych podmiotów *

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym / polegamy na potencjale technicznym innych podmiotów *

b) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia/ polegamy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów *

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

a) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej/ polegamy na zdolnościach finansowych innych podmiotów *

I na tę okoliczność przedstawiamy w ofercie dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Uwaga:

- – obowiązkowo, czytelnie- należy skreślić w każdej pozycji jedną możliwość

- - nieskreślenie  żadnej z opcji lub skreślenie obydwu , w którejkolwiek pozycji spowoduje nieważność oświadczenia

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

załącznik nr 3

....................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty  i  miejsca wykonania oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

| L.p. | Przedmiot zamówienia, miejsce wykonania, zakres rzeczowy | Wartość brutto robót budowlanych w PLN | Termin realizacji (data rozpoczęcia/ data zakończenie) | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............. data ..........                                                             .................................................................................................

(pieczątki imienne i podpisy osób  uprawnionych  do reprezentowania )

załącznik nr 4

……………………………………………..

/nazwa i adres wykonawcy/

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych  za  kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania   zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (rodzaj i nr uprawnień) | Wykształcenie , Doświadczenie zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wymienioną osobą* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*  wpisać np.  umowa o pracę, umowa zlecenie,  zobowiązanie do podjęcia się obowiązków (należy  dołączyć  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wskazanych osób) itp.

............. data....................

……………………………………………………

(pieczątki imienne i podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania)

Załącznik nr. 5 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Wykonawca................................................................................................................................................................

adres …....................……….ul. …..............................................

(miejscowość, kod)

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy z powodów okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

Art. 24

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie albo  związku  mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Uwaga:

*) –treść oświadczenia wypełnia Wykonawca.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr.6

UMOWA- projekt

Zawarta w dniu …………………….. roku w Przeworsku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą: w Przeworsku ul. Szpitalna 16

reprezentowanym przez: mgr inż. Józefa  Więcława – Dyrektora

zwanego  dalej ,,Zamawiającym ”,

a ……………….

z siedzibą: ……………………………………….

reprezentowanym przez: .................................................

zwanym dalej „ Wykonawcą”

§ 1

Umowa zostaje zawarta w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr SP ZOZ NZZP/07/2400/11

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:„Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala SPZOZ w Przeworsku” zwanym dalej inwestycją (współfinansowaną ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013).

2. Szczegółowy zakres robót określają o projekty wykonawcze, kosztorys ofertowy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową wymagane właściwymi przepisami, wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami.

2. Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia własne. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

§ 4

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 15.07.2011 roku.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, stanowiącym załącznik nr ………. do niniejszej umowy.

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do ....................... .

§5

1. Za prace objęte niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

Netto: .................................................. zł

(słownie: ................................................................................................ zł)

VAT:..................................................... zł

(słownie: ................................................................................................ zł)

Brutto: ................................................. zł

(słownie: ................................................................................................ zł)

Zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr……. do umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej , jak również następujące koszty:

wszelkiej robocizny, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac;

materiał podstawowych i pomocniczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujące również koszty dostarczenia materiał z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub na miejsca składowania na plac budowy,

zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu rob.

wszelkich robót przygotowawczych (zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenie placu budowy, podłączenie wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego).

projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,

utrzymania zaplecza budowy,

związane z odbiorami wykonanych rob,

ubezpieczenia oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie umowne brutto oznacza całkowite wynagrodzenie określone w pkt. 1 i obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

4. Roboty wynikające z dokumentacji technicznej (projekty budowlane) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub możliwe do przewidzenia w trakcie realizacji rob i limitujące prawidłowe, zgodne z normami i Prawem Budowlanym wykonanie rob zostały ujęte w wycenie ofertowej.

§ 6

1. Dopuszcza się rozliczenie robót budowlanych  fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót według zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą.

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ............................................................. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

5. Każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

6. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

8. Prawa i wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części

zamówienia .......................................................................... ....................................................................................................................... / że całe

zamówienie wykona sam*.

2. Powierzenie wykonania części prac objętych umową podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiającego.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak by to były jego własne.

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje zawodowe podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania rob lub dotrzymania terminów, może on żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

6. Podwykonawca nie może zlecić robót innemu podwykonawcy.

7. Zamawiający oraz Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 8

1. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie/ będą*:

.............................................................................................................. ,

.............................................................................................................. .

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie/ będą*:

.............................................................................................................. ,

.............................................................................................................. .

3. Zamawiający wyznacza ponadto Pana ................................................................ do bieżących

kontaktów z Wykonawcą.

§ 9

1. Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji robót objętych zamówieniem.

2. Wykonawca poniesie koszty zużycia w/w mediów wykorzystanych do realizacji zamówienia na podstawie zainstalowanych przez niego na własny koszt  urządzeń pomiarowych.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich rob realizowanych przez podwykonawców,

b) informowanie Inspektora nadzoru o konieczności wykonania rob nieprzewidzianych, zamiennych lub dodatkowych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

c) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Zamawiającego.

3. Materiały rozbiórkowe Wykonawca składował będzie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w pobliżu budynku. Materiały są własnością Zamawiającego. Zamawiający we własnym zakresie dokona ich zagospodarowania.

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na swój  koszt uporządkować teren prowadzonych rob i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

§  11

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy na okres prowadzenia robót oraz ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej obejmującej:

a) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej,

b) ubezpieczenie ludzi (ubezpieczenie cywilne na wypadek śmierci lub kalectwa) pracowników oraz osób trzecich,

c) ubezpieczenie mienia, za szkody i zniszczenia w wyniku prowadzenia robót,

d) ubezpieczenie robót, materiałów i sprzętu.

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginały polis dotyczących ubezpieczenia budowy i odpowiedzialności cywilnej, w których suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż:

.................................... zł w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 12

Wykonawca udziela 3 letniego okresu rękojmi i gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem pokrycia dachu, elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, ślusarki dla których okres gwarancji jakości wynosi odpowiednio:

  - roboty dachowe i obróbki blacharskie: 10 lat

  - elewacja: 5 lat

  - stolarka okienna, drzwiowa, ślusarka: 5 lat

  - W odniesieniu do zamontowanych urządzeń obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta lecz nie krótszy niż 2 lata. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazywane Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru końcowego.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.

2. Okres gwarancji biegnie równolegle do okresu rękojmi.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały, wystawione przez ich wytwórców.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót,

b) usuniecie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

5. Zapisy dotyczące rękojmi określone §13 ust. 2 do 11 stosuje się odpowiednio.

§13

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 36 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

5. Zgłoszone przez inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony umowy usunięte przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru poświadcza usuniecie wad.

6. Nie usuniecie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.

7. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

9. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tj. ........................... zł (słownie: .......................

.......................................................................................................................)w następujących formach: ................................................................................... udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych uwarunkowań.

2. Strony postanawiają, że 30% (................................... zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji, zaś 70% (........................................ zł) wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1 zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót bez usterek,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek. W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na wydzielone, oprocentowany rachunek bankowy w banku obsługującym Zamawiającego i zwrócona zgodnie z ustaleniami pkt. 3 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

§ 15

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umowa, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokół końcowego przez Zamawiającego jest data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

3. Roboty budowlane, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający powoła specjalną komisje i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 14 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, świadectwa jakości i certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia

gotowości odbioru to Wykonawca:

a) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisje.

O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania inwestycyjnego.

10. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad lub usterek w przedmiocie odbioru.

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;

b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w ｧ 13 niniejszej umowy.

13. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

§16

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w  § 5

b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5

d) spowodowanie przerwy w realizacji rob z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy;

e) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, niezależnie od sankcji określonej w §17 ust. 1.

2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekraczać 50% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmian termin realizacji kary umowne będą liczone od nowych terminów.

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających z faktur Wykonawcy.

§ 17

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy w terminie polisy, o której mowa w § 11 niniejszej umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w pkt. 1 Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.

§  18

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ｧ 18 pkt. 2.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania, w przypadku:

a) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa

w § 4 z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, takich jak:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia złych warunków atmosferycznych, które uniemożliwią wykonanie prac elewacyjnych,

- wystąpienia rob dodatkowych, o których mowa w §5 pkt. 5.

3. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do umowy.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 19

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w pkt. 1 powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

§ 20

1. Oprócz przypadku wymienionego w § 19 pkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

d) gdy Wykonawca przerwał realizację robót z powodów innych niż niekorzystne warunki atmosferyczne, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmówi bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz powinno

zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, lub z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.

c) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

d) Wykonawca usunie niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni, z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

e) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty odebrane i wykonane do dnia odstąpienia.

§ 21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2. Integralną cześć niniejszej umowy stanowią dokumentacja projektowa, kosztorys ofertowy  oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, harmonogram rzeczowo-finansowy, oferta przetargowa, siwz.

3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla każdej ze stron.

- niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA: 									ZAMAWIAJĄCY: