SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W PRZEWORSKU

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16   *  tel/fax  0 16  648 72 19 *  NIP – 794-15-27-016 *  REGON : 000304510

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 193 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 223 .poz.1655 ze zm. ) zwaną dalej „Pzp”

SP ZOZ ZZP II 2400 /18 /10

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internetowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro , podstawa prawna: art. 39 pzp

.

- Opis przedmiotu zamówienia

CPV 71.24.70.00-1

1.Przedmiotem zamówienia jest :

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego

oraz OAiIT w SPZ ZOZ  w Przeworsku” zwanym dalej inwestycją ( współfinansowaną ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 ).

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane:

- przebudowa istniejącego parterowego pawilonu szpitala z  przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii

Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centrum Diagnostyki Endoskopowej

- nadbudowa piętra nad istniejącym obiektem z przeznaczeniem na Zespół Operacyjny

- dostawa i montaż dźwigu szpitalnego i budowa łącznika komunikacyjnego wiążącego projektowany zespół

operacyjny z istniejąca częścią Szpitala.

Zakres usługi obejmuje cztery  etapy :

I – czynności przed rozpoczęciem inwestycji . II – etap – nadzór nad realizacja inwestycji i obsługa finansowo- księgowa,

III- etap – odbiór i przekazanie inwestycji do użytkowania, IV- etap- czynności w okresie gwarancji i rękojmi -szczegółowo opisane w załączniku nr. 2  do siwz

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 30.10.2011 r. oraz w okresie rękojmi i gwarancji przez okres 3 lat od ostatecznego odbioru inwestycji.

# . Warunki udziału w postępowaniu:

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy pzp, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy pzp

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

| Lp: | Warunek do spełnienia – sposób dokonywania jego oceny (spełnia/nie spełnia): |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów, których Zamawiający żąda (wyszczególnienie poniżej) |
| 2 | Wiedza i doświadczenie Wykonanie minimum 2 usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji budowlanej (budynku użyteczności publicznej- budowa, przebudowa, rozbudowa budynku) nie mniejszej niż 5 mln PLN każda.. Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć budynek w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 75 poz. 690 z późn.zm) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów, których Zamawiający żąda (wyszczególnienie poniżej) |
| 3 | Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykazanie że Wykonawca dysponuje osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia, które będą posiadały uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego w specjalnościach: - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej 2 robót branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji budynków użyteczności publicznej. - inspektor nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Inspektorzy nadzoru branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów, których Zamawiający żąda (wyszczególnienie poniżej) |
| 4 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 100 tyś. zł - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i posiadanie opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż 500,00 tyś. zł Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów, których Zamawiający żąda (wyszczególnienie poniżej) |

## Oferowane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym w dokumentacji postępowania oraz muszą być realizowane zgodnie z normami jakościowymi, co najmniej ISO 9001 lub równoważne

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy pzp.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych 
w ustawie pzp (art. 38).

## Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

## W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy pzp.

## Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

## Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym upoważniony do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jacek Wlazło – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel 16 649 15 90 e – mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

### W zakresie merytorycznym upoważniony do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jan Mroszczyk – Kierownik Działu Technicznego tel16 649 15 47

# Wadium:

### W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do działania imieniem Wykonawcy.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. W pozostałych przypadkach wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały 
i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do działania imieniem Wykonawcy.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykaz osób | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia zgodnie z wymogami siwz, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. | 6 |
| 2 | Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w nadzorowanych branżach |  |
| 3 | Opłacona polisa | Aktualna opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Dopuszcza się możliwość przedstawienia polis na okresy krótsze np. na 1 rok z tym że, kolejną należy złożyć na min 14 dni przed upływem ważności poprzedniej. |  |
| 4 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. | 3,4 |
| 5 | Aktualny odpis lub oświadczenie | Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp |  |
| 6 | Oświadczenie o spełnianiu warunków | Oświadczenie o spełnianiu warunków |  |
| 7 | Wykaz usług | Wykaz wykonanych minimum 2 usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji budowlanej (budynku użyteczności publicznej- budowa, przebudowa, rozbudowa budynku) nie mniejszej niż 5 mln PLN każda oraz udokumentowanie, że usługi te zostały wykonane należycie. | 5 |
| 8 | Zaświadczenie | Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi |  |
| 9 | Druk oferta | Wypełniony druk oferta | 1 |
| 10 | Zaświadczenie z US | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Spółki cywilne przedstawiają zaświadczenie urzędu skarbowego dla wszystkich wspólników oraz zaświadczenie na całą spółkę cywilną z jej nazwą |  |
| 11 | Zaświadczenie z ZUS | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 13 | Informacja z KRK | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |  |
| 14 | Informacja z KRK | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. nr 197, poz. 1661, z późn. zmian), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne |  |
| 15 | Informacja z Banku lub SKOK | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o sumie nie mniejszej niż 100 000,00 zł |  |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej poprawności.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie dokumentów zgodnych z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy pzp.  Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:

Oferta na

„Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPZ ZOZ  w Przeworsku”

## Nie otwierać przed dniem  19.05.2010 .godz. 10:00

## Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub ich brak w wymaganym terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy pzp

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 14 – sekretariat  do dnia 
19.05.2010 do godz. 09:00.

## Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2010-……. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 - świetlica

# Opis sposobu obliczenia ceny:

## Cena oferty (brutto i netto) uwzględnia należne zobowiązania, musi być podana wyłącznie w złotych polskich (PLN) cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

## Cenę i  podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

## Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków.

## Ceny podane w ofercie mają być cenami ostatecznymi uwzględniającymi ewentualne rabaty.

# Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

## Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

## Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN).

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy pzp.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

### wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,

### terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 ustawy pzp.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Zabezpieczenie w wysokości  5 % ceny brutto ustalonej w umowie, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest 	zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 	zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zm.).

18.2. 	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 	samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze

zastawów.

18.3. 	Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

- 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia;

- 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi

18.4. 	Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

18.5. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie, o której mowa w 
	pkt. 14.1 ppkt. b, c, d, e powinna uzyskać aprobatę Radcy Prawnego Zamawiającego.

18.6. 	Zamawiający zastrzega sobie, iż w treść gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych mają

znaleźć się następujące klauzule:

a) Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na każde wezwanie beneficjenta zapłacić należności 	wynikające z umowy objęte gwarancją albo powstałe na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania tej umowy, 	jeśli zapłacenie tych należności stanie się niewymagalne;

b) Gwarant dokona zapłaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tego wezwania 	wraz z:

- pisemnym oświadczeniem, iż zobowiązany nie wywiązał się z umowy objętej gwarancją;

- potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu umowy objętej 	gwarancją wraz z dowodem nadania;

c) wezwanie do zapłaty beneficjent przekaże za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek, który potwierdzi, 	że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentacji oraz zawierać będzie oznaczenie 	rachunku bankowego, na który nastąpić ma wpłata gwarancji;

# d) spory z umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

## Zamawiający w każdym momencie po zawarciu umowy z Wykonawcą wyłonionym niniejszym postępowaniem zastrzega sobie dokonywanie jej zmian za zgodą obu stron.

## - Zmiany mogą dotyczyć takich kwestii jak:

  - terminu realizacji zamówienia

  - warunków płatności

  - zakresu zamówienia

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne 
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.

## Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

## Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

## Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

## W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

## W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu 
do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

## Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

## Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

## Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

## Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

## Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

## Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu powszechnego albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

## Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

## Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z przepisami PZP.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Informacje dotyczące podwykonawców:

## Zamawiający żąda, aby Wykonawca w przypadku zamiaru powierzenia do wykonania części zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego podwykonawcy, w składanej ofercie przetargowej wskazał:

### części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub,

### oświadczył, że całość zamówienia objęta przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego zostanie wykonana przez Wykonawcę samodzielnie bez udziału podwykonawców.

## Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

## Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy pzp.

Przeworsk   11.05.2010  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPZ ZOZ  w Przeworsku”

1.Oferujemy wykonanie usługi będącej  przedmiotem zamówienia za cenę brutto .......................................................................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Realizację przedmiotu zamówienia zamierzamy wykonać sami*.

Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom *

1/…………………………………………..podwykonawca…………………………………………

2/…………………………………………..podwykonawca…………………………………………

Wartość usług podwykonawcom:

- Wartość brutto:………………………………..zł,

- Wartość netto:…………………………………zł.

*niepotrzebne skreślić, wypełnia Wykonawca.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

data i podpis Wykonawcy

# załącznik nr. 2 siwz

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPZ ZOZ  w Przeworsku”

Kod CPV: 71.24.70.00-1 nadzór nad robotami budowlanymi.

Zamówienie polega na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (Inwestora zastępczego) nad realizacją zadania inwestycyjnego j/w. w imieniu Zamawiającego.

Nadzór inwestorski sprawowany będzie zgodnie z treścią art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i w następujących branżach:

    - budowlanej,

    - elektrycznej i teletechnicznej,

    - sanitarnej.

    - innej, która będzie wymagana aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dla w/w inwestycji.

Generalny Wykonawca robót budowlanych wybrany zostanie w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Umowa  z Generalnym Wykonawcą zawarta będzie na kwotę ryczałtową (wynagrodzenie ryczałtowe) z możliwością zlecenia robót dodatkowych nie przekraczających łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, za wykonanie robót budowlanych, płatne będzie Generalnemu Wykonawcy na podstawie faktur częściowych, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 31 lipiec 2006 r, nr 1-50, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, oraz wszelkich pozostałych przepisów prawa zw. z realizacją zadania.

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane:

- przebudowa istniejącego parterowego pawilonu szpitala z  przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii

Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centrum Diagnostyki Endoskopowej

- nadbudowa pietra nad istniejącym obiektem z przeznaczeniem na Zespół Operacyjny

- dostawa i montaż dźwigu szpitalnego i budowa  łącznika komunikacyjnego wiążącego projektowany zespół

operacyjny z istniejąca częścią Szpitala.

Charakterystyka inwestycji : - Lokalizacja: Przeworsk ul. Szpitalna 16

Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy budynku B Szpitala składa się z następujących kompleksowych wielobranżowych części:

- Projekt Wykonawczy  - opracowania projektowe :

1.1 Architektura

1.2 Konstrukcja

1.3 Instalacje klimatyzacji, wentylacji i chłodnicza

1.4 Przełożenie kanalizacji i przyłącza deszczowego

1.5 Inst. wody zimnej, ciepłej, p-poż., kan. sanit., c.o. , zas. nagrzewnic

1.6 Inst. pary technologicznej i kondensatu

1.7 Instalacje gazów medycznych

1.8 Wewnętrzne instalacje elektryczne

1.9 Komputerowa sieć logiczna

1.10 Instalacja sygnalizacji pożaru

1.11 Automatyka instalacji klimatyzacji

- Aneks do projektu wykonawczego

2.1 Architektura

2.2  Technologia medyczna

2.3 Konstrukcja

2.4 Instalacje klimatyzacji i wentylacji

2.5 Inst. wody zimnej, ciepłej, p-poż., kan. sanit., c.o

2.6 Inst. pary technologicznej i kondensatu

2.7 Instalacje gazów medycznych

2.8 Wewnętrzne instalacje elektryczne

- Projekt wykonawczy - , przedmiary,  specyfikacje , kosztorysy

3.1 Przedmiar robót

3.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3.3 Kosztorys inwestorski

- Projekt wykonawczy – opracowania projektowe

4.1 Projekt budowlany

4.2 Projekt Zagospodarowania Terenu ( uzgodnienia ZUDP)

4.3 Projekt technologii medycznej

Szczegółowy zakres usługi obejmuje pięć etapów :

I – czynności przed rozpoczęciem robót . II – etap – nadzór nad realizacja robót i obsługa finansowo- księgowa,

III- etap – odbiór robót i przekazanie inwestycji do użytkowania, IV- etap- czynności w okresie gwarancji i rękojmi

I. ETAP - CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT:

- Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz przedstawienie Zamawiającemu opinii co do jej kompletności i jakości oraz ewentualnych wad i niedokładności.

- Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, zakresu robót budowlanych, wzoru umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w celu wyłonienia w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawcy robót budowlano-montażowych i usług w zakresie realizowanej inwestycji.

- Uczestnictwo w prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na wybór Wykonawców robót budowlano -montażowych i usług, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów, w szczególności: odpowiednich ogłoszeń, odpowiedzi na zapytania Wykonawców, oraz udział w pracach komisji przetargowej.

II. ETAP – NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT:

- Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.

- Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno – instalacyjnych, dostarczenia komplety świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru, a także przedstawienie zamawiającemu opracowanego systemu, celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

- Powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz koordynatora – zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.

- Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie.

- Przekazanie wyłonionym w przetargu Wykonawcom robót terenu budowy oraz terenu pod zaplecze budowy, zgodnie z procedurami określonymi w Prawie budowlanym.

- Przekazywanie Wykonawcom kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach do realizacji zamierzeń oraz rozwiązań projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawców robót.

- Wyegzekwowanie od Wykonawców bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy przyległego terenu.

- Wyegzekwowanie od Wykonawców prawidłowej obsługi geodezyjnej.

- Odbieranie od Wykonawców i przedkładanie do zatwierdzania przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów robót i planów płatności.

- Kontrola zatwierdzonych harmonogramów Wykonawców robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów.

- Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami prawa budowlanego.

- Wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań a także odkrywek.

- Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych, oraz sporządzanie z nich protokółów.

- Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów.

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonanie i odbioru robót.

- Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania.

- Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usuniętych wad.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, zatwierdzanych przez Zamawiającego.

- Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych..

- W przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych),zamiennych i uzupełniających, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych lub do dokonania kompensacji robót zamiennie po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego.

- Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. Oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie.

- Przestrzeganie warunków umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami.

- Opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych, ustalanie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia.

- Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz dokonywanie analizy kosztów po zakończeniu każdego kwartału, w ciągu 10 dni od zakończenia każdego kwartału.

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.

- Nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru.

- Składanie Zamawiającemu sprawozdań z wykonania czynności i obowiązków w nadzorze nad realizacją robót i ich finansowania zgodnie z harmonogramem.

- Skuteczne rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

- Monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót.

- Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego.

- Kontrola i aprobowanie dokumentów zatwierdzających sposób prowadzenia prac przez Wykonawcę.

- Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany przez Wykonawcę.

- Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy.

- Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego.

- Uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów.

- Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiającego nad bezpieczeństwem w rejonie prac budowlanych (a w szczególności; nadzór nad planem BIOZ, określanie sposobu należytego zabezpieczenia prac, przerywanie prac mogących być przyczyną katastrofy, pożaru itp.) wszelkich zagrożeniach obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Pisemne potwierdzanie przez inspektorów Inwestora Zastępczego gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót.

- Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych.

III. ETAP – OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA:

- Przygotowywanie raportów dotyczących kosztów budowy w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym.

- Dokonanie rozliczenia kosztu zadania inwestycyjnego w terminie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznej informacji o poniesionych dodatkowych kosztach w uzgodnieniu z Zamawiającym

- Przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

IV. ETAP - ODBIOR ROBÓT I PRZEKAZANIE INWESTCJI DO UŻYTKOWANIA:

- Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego i przyszłych użytkowników. W ramach tych czynności Inwestora Zastępczego zobowiązuje się do:

  - potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą robót wpisem do dziennika budowy,

  - skompletowania dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawcę robót,

  - skompletowania instrukcji przeciwpożarowej, urządzeń, obsługi automatyki klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, instalacji alarmowych i monitorujących oraz innych,

  - skompletowania dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.)

  - koordynowania odbiorów specjalistycznych Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów,

  - wystąpienia o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do Nadzoru Budowlanego.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – pozwolenia na użytkowanie.

V. ETAP – CZYNNOŚCI W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI:

- Wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu.

- Pisemne powiadamianie Wykonawcy robót o zgłaszanych przez Użytkowników usterkach i wadach, a także egzekwowanie od Wykonawcy ich usunięcia.

- Nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez Wykonawców w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- Organizowanie przeglądów budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rękojmi a w szczególności przed zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z wykonawcą

Załącznik nr. 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 .poz.1655 ze zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na   Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPZ ZOZ  w Przeworsku”

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 .poz.1655 ze zm) tj. że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

a) posiadamy wiedzę  /  polegamy na wiedzy innych podmiotów *

b) posiadamy doświadczenie  / polegamy na doświadczeniu innych podmiotów *

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym / polegamy na potencjale technicznym innych podmiotów *

b) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia/ polegamy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów *

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

a) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej/ polegamy na zdolnościach finansowych innych podmiotów *

I na tę okoliczność przedstawiamy w ofercie dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Uwaga:

- – obowiązkowo, czytelnie- należy skreślić w każdej pozycji jedną możliwość

- - nieskreślenie  żadnej z opcji lub skreślenie obydwu , w którejkolwiek pozycji spowoduje nieważność oświadczenia

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Wykonawca................................................................................................................................................................

adres …....................……….ul. …..............................................

(miejscowość, kod)

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy z powodów okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

Art. 24

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie albo  związku  mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Uwaga:

*) –treść oświadczenia wypełnia Wykonawca.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr 5

………………………………….

(Pieczęć firmowa oferenta)

Wykaz wykonanych minimum 2 usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji budowlanej (budynku użyteczności publicznej- budowa, przebudowa, rozbudowa budynku) nie mniejszej niż 5 mln PLN każda oraz udokumentowanie, że usługi te zostały wykonane należycie

| Lp. | Przedmiot usługi | Wartość usługi | Data wykonania |  | Uwagi | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

UWAGA : Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie.

Miejscowość ………………………,   dnia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2010 r

Popis Wykonawcy

Załącznik nr 6

………………………………….

(Pieczęć firmowa oferenta)

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W  WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Nazwisko i imię | Kwalifikacje i uprawnienia | doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia | zakresu wykonywanych przez nie czynności | informacją o podstawie do dysponowania tą osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenie o przynależności do Terytorialnego Organu Samorządu Zawodowego.

Miejscowość ………………………,   dnia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2010 r

Popis Wykonawcy

Załącznik nr.7

UMOWA  - projekt

zawarta w dniu ...............2010 r.  pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą: w Przeworsku ul. Szpitalna 16

reprezentowanym przez: mgr inż. Józefa  Wiecława – Dyrektora

zwanego  dalej ,,Zamawiającym ”,

oraz .......................

z siedzibą: .................................................

reprezentowanym przez: .................................................

zwanym dalej „ Inwestorem zastępczym”

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223,poz. 1655 ze zm.)

Przedmiot zamówienia

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności polegających na pełnieniu  funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SPZ ZOZ  w Przeworsku” zwanym dalej inwestycją

( współfinansowaną ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 ).na podstawie zlecenia Zamawiającego, który powierza Inwestorowi zastępczemu a ten przyjmuje zobowiązanie do dokonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków nadzoru inwestorskiego (inwestora zastępczego) nad realizacją inwestycji.

Czas trwania umowy

§ 2

Terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się w sposób następujący:

a) Rozpoczęcie – następny dzień po podpisaniu niniejszej umowy;

b) Zakończenie – określony w umowie z wybranym Wykonawcą termin upływu rękojmi udzielonej przez Wykonawcę inwestycji

Odpowiedzialność Inwestora zastępczego

§ 3

1. Inwestor zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

2. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów

Zamawiającego.

3. Inwestor zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego

wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

4. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które Zamawiający rzeczywiście poniósł.

Finansowanie inwestycji

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania

przedsięwzięcia inwestycyjnego

2. W przypadku nie zabezpieczenia przez Zamawiającego środków, o których mowa w ust. l Inwestor zastępczy będzie miał prawo zmiany określonego w § 2 terminu zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego.

3. Strony zastrzegają możliwość zmiany terminu w innych okolicznościach od nich niezależnych. Zmiany te zostaną odpowiednio

wprowadzone aneksem do umowy.

Obowiązki Inwestora zastępczego

§ 5

Do obowiązku inwestora zastępczego należy:

1 pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad  inwestycją o której mowa  w § 1

2 Szczegółowy zakres obowiązków  obejmuje:

I. ETAP - CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT:

1. Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz przedstawienie Zamawiającemu opinii co do jej kompletności i jakości oraz ewentualnych wad i niedokładności.

2. Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, zakresu robót budowlanych, wzoru umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w celu wyłonienia w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawców robót budowlano-montażowych i usług w zakresie realizowanej inwestycji w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy.

3. Uczestnictwo w prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na wybór Wykonawców robót budowlano - montażowych i usług, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów, w szczególności: odpowiednich ogłoszeń, odpowiedzi na zapytania Wykonawców, oraz udział w pracach komisji przetargowej.

II. ETAP – NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT:

- Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.

- Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno – instalacyjnych, dostarczenia komplety świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru, a także przedstawienie zamawiającemu opracowanego systemu, celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

- Powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz koordynatora – zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.

- Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie.

- Przekazanie wyłonionym w przetargu Wykonawcom robót terenu budowy oraz terenu pod zaplecze budowy, zgodnie z procedurami określonymi w Prawie budowlanym.

- Przekazywanie Wykonawcom kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach do realizacji zamierzeń oraz rozwiązań projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawców robót.

- Wyegzekwowanie od Wykonawców bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy przyległego terenu.

- Wyegzekwowanie od Wykonawców prawidłowej obsługi geodezyjnej.

- Odbieranie od Wykonawców i przedkładanie do zatwierdzania przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów robót i planów płatności.

- Kontrola zatwierdzonych harmonogramów Wykonawców robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów.

- Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami prawa budowlanego.

- Wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań a także odkrywek.

- Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych, oraz sporządzanie z nich protokółów.

- Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów.

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonanie i odbioru robót.

- Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania.

- Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usuniętych wad.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, zatwierdzanych przez Zamawiającego.

- Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych..

- W przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych),zamiennych i uzupełniających, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych lub do dokonania kompensacji robót zamiennie po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego.

- Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. Oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie.

- Przestrzeganie warunków umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami.

- Opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych, ustalanie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia.

- Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz dokonywanie analizy kosztów po zakończeniu każdego kwartału, w ciągu 10 dni od zakończenia każdego kwartału.

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.

- Nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru.

- Składanie Zamawiającemu sprawozdań z wykonania czynności i obowiązków w nadzorze nad realizacją robót i ich finansowania zgodnie z harmonogramem.

- Skuteczne rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

- Monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót.

- Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego.

- Kontrola i aprobowanie dokumentów zatwierdzających sposób prowadzenia prac przez Wykonawcę.

- Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany przez Wykonawcę.

- Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy.

- Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego.

- Uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów.

- Inwestor Zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiającego nad bezpieczeństwem w rejonie prac budowlanych (a w szczególności; nadzór nad planem BIOZ, określanie sposobu należytego zabezpieczenia prac, przerywanie prac mogących być przyczyną katastrofy, pożaru itp.) wszelkich zagrożeniach obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Pisemne potwierdzanie przez inspektorów Inwestora Zastępczego gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót.

- Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych.

III. ETAP – OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA:

- Przygotowywanie raportów dotyczących kosztów budowy w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym.

- Dokonanie rozliczenia kosztu zadania inwestycyjnego w terminie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, dokonaniu zapłaty wszystkich faktur przez Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznej informacji o poniesionych dodatkowych kosztach w uzgodnieniu z Zamawiającym

- Przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

IV. ETAP - ODBIOR ROBÓT I PRZEKAZANIE INWESTCJI DO UŻYTKOWANIA:

1. Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego i przyszłych użytkowników. W ramach tych czynności Inwestora Zastępczego zobowiązuje się do:

a. potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą robót wpisem do dziennika budowy,

b. skompletowania dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawcę robót,

c. skompletowania instrukcji przeciwpożarowej, urządzeń, obsługi automatyki klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, instalacji alarmowych i monitorujących oraz innych,

d. skompletowania dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.)

e. koordynowania odbiorów specjalistycznych Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów,

f. wystąpienia o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

2. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do Nadzoru Budowlanego.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – pozwolenia na użytkowanie.

V. ETAP – CZYNNOŚCI W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI:

1. Wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu.

2. Pisemne powiadamianie Wykonawcy robót o zgłaszanych przez Użytkowników usterkach i wadach, a także egzekwowanie od Wykonawcy ich usunięcia.

3. Nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez Wykonawców w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

4. Organizowanie przeglądów budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rękojmi a w szczególności przed zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z wykonawcą.

§ 6

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

§ 7

1. Inwestor zastępczy nie jest upoważniony do zlecania wykonawcy robót dodatkowych nie wynikających z umowy przedsięwzięcia inwestycyjnego, ani też nie może nakazać wykonawcy podejmowania żadnych działań powodujących powstanie zobowiązań finansowych, chyba że działania mają zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

2. Obowiązkiem Inwestora zastępczego jest spisanie z kierownikiem budowy protokołu o konieczności wykonania robót dodatkowych i niezwłocznego przedstawienia go Zamawiającemu celem podjęcia stosownej decyzji.

Inspektor nadzoru

§ 8

1. Inspektorami nadzoru z ramienia Inwestora zastępczego będą:

a. branża budowlana: …………………………..

b. branża sanitarna: ……………………………..

c. branża elektryczna: ………………………………..

d. inna, która jest i będzie wymagana aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dla w/w inwestycji

............................

2. Jako koordynatora pracy inspektorów nadzoru na budowie zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego Inwestor zastępczy

wyznacza: .................................................

3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze Strony Zamawiającego wyznacza się …………...........………………

Obowiązki Zamawiającego

§ 9

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji inwestycji  w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania.

2. Terminowa zapłata faktur Wykonawcy, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inwestora zastępczego,

3. Terminowa zapłata wynagrodzenia Inwestora zastępczego na podstawie przedłożonych przez niego faktur,

4.Przekazanie aktualnej  kompletnej dokumentacji projektowej w tym przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej ,wykonania i odbioru robót budowlanych również w wersji elektronicznej i przekazanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

5. Pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Inwestorem zastępczym na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu,

6. Powiadamianie Inwestora zastępczego z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień z Wykonawcą,

7. Kary za opóźnioną zapłatę faktur wynikłe z braku środków lub innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego, obciążać będą Zamawiającego,

8. Podpisanie umowy z wybranym w drodze przetargu publicznego Wykonawcą,

9. Udzielanie Inwestorowi zastępczemu w terminie do dwóch tygodni odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy,

10. Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy o wykonanie tych prac,

11. Udział w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu,

12. Pokrycie kosztów:

a. postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Inwestora zastępczego,

b. ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiązującymi przepisami albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Inwestorem zastępczym, aktualizacji dokumentacji projektowo -kosztorysowej,

c. innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Inwestorem zastępczym, przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu.

Wynagrodzenie Inwestora zastępczego

§ 10

1. Za wykonanie czynności Inwestora zastępczego objętych niniejszą umową, Zamawiający zapłaci Inwestorowi zastępczemu

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……… netto plus podatek VAT .........................., łącznie brutto

....................................................................

2. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe.

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych, wystawionych proporcjonalnie raz na dwa miesiące w równych transzach, pierwsza po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy inwestycji, do czasu zakończenia i odbioru inwestycji.

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; i upoważnia Inwestora zastępczego do składania faktur bez podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.

5. Inwestor zastępczy oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

6. W przypadku zwłoki w płatnościach faktur Inwestora zastępczego -Inwestor zastępczy nie będzie naliczał ustawowych odsetek za okres zwłoki nie dłuższy niż 30 dni od terminu ustalonego na zapłatę.

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy

§ 11

Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa z przyczyn niezależnych od Inwestora zastępczego lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Inwestorowi zastępczemu przysługuje wynagrodzenie za rozpoczęty etap prac tj. część robót w wysokości wynikającej z protokołu inwentaryzacji prac i robót.

Postanowienia dotyczące trybu finansowania i zapłaty przedsięwzięcia inwestycyjnego

§ 12

1. Inwestor zastępczy będzie odbiorcą faktur za roboty, adresowanych na Zamawiającego, a po ich sprawdzeniu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym , przekaże je Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty ich wpływu do Inwestora zastępczego celem ich zapłaty.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za ww. sprawdzone i dostarczone mu przez Inwestora zastępczego faktury w terminach oznaczonych na fakturach zgodnie z umową z Wykonawcą, lecz pomniejszonych o 7 dni przewidzianych dla Inwestora zastępczego na sprawdzenie i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego.

Postanowienia dotyczące odpowiedzialności - Kary umowne

§ 13

1. Realizując obowiązki określone niniejszą umową Inwestor zastępczy zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Inwestor zastępczy ponosi odpowiedzialność za własne winy i zaniedbania zarówno, jeżeli skutki jego błędów zostaną stwierdzone na etapie budowy jak i eksploatacji obiektów.

3. Inwestor zastępczy płaci kary umowne za nie wykonanie w ustalonym terminie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki.

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora zastępczego 10 % wypłaconego całkowitego wynagrodzenia za czas pełnienia funkcji zastępstwa inwestorskiego.

5. Inwestor zastępczy wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

7. W przypadku konieczności dochodzenia od wykonawcy kar umownych i odszkodowań, Inwestor zastępczy przygotuje niezbędne materiały i wyegzekwuje na rzecz Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z nim satysfakcjonującego go zadośćuczynienia.

8. Zamawiający zapłaci kary umowne za nie wykonanie w ustalonym terminie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki.

Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

§ 14

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu. W przypadku rozwiązania umowy, strony dokonają wzajemnych rozliczeń i sporządzą sprawozdanie rzeczowo-finansowe na dzień rozwiązania umowy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:

a. Jeżeli Inwestor zastępczy nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy, przerwał ich wykonywanie lub wykonywał je z nienależytą starannością,

b. Jeżeli Inwestor zastępczy wykonywał będzie swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania nie następować będzie poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

c. W razie gdyby Inwestor zastępczy został postawiony w stan likwidacji lub upadłości,

d. W razie wystąpienia innych okoliczności, z których wynika, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.

2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inwestora zastępczego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia i były przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego.

3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przekazywane bez pisemnej zgody stron na rzecz osób trzecich.

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Ustawy Prawo Budowlane.

6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz dwa egzemplarze dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY 										WYKONAWCA