**U M O W A - wzór**

zawarta w dniu ...................2019 r. w Przeworsku pomiędzy :

1. **Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

 adres; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16, NIP 794-15-27-016

 reprezentowanym przez ; mgr inż. Grzegorza Jedynaka - Dyrektora

 zwanym w dalszej części umowy **"ZAMAWIAJĄCYM",**

 z siedzibą: NIP

 reprezentowaną przez:

 zwaną w dalszej części umowy ”**WYKONAWCĄ**”

z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8) na podstawie wewnętrznego regulaminu

**§ 1**

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego znak SPZOZ NZZP II 2400/25/19 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa rozdzielnicy głównej nn 0,4kV, szpitala wraz z doborem spalinowego agregatu prądotwórczego oraz automatycznego SZR:

- dokumentacja projektowa – 6 egz.

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- przedmiar robót- 2 egz.

- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót objętych opracowaniem – 2 egz.

- mapę dla celów projektowania w wymaganej skali dla projektu objętego zamówieniem (skala 1:500) Dokumentacja projektowo - wykonawcza musi spełniać wymagania dotyczące formy dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Dokumentacja projektowo - wykonawcza i jej załączniki tj. przedmiary, kosztorysy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać w wersji elektronicznej.- opis techniczny należy dostarczyć w formie programu w jakim są tworzone oraz w formie ( word, PDF)

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) szczegółowe sprawdzenie na obiekcie warunków wykonania zamówienia;

b) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcję obiektu;

c) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31 Prawa zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności;

d) udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych;

e) w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń;

f) pełnienie nadzoru autorskiego.

g) zatwierdzenie i zaopiniowanie wykonanej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw technicznych, przez wszystkie niezbędne organy i służby uzgadniające i opiniujące dokumentacje projektowe,

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

c) udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy;

d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

e) współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie do ………..

2. Termin na udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, a także na wydanie, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń ustala się na 3 dni od daty wystąpienia Zamawiającego.

3. Wstępny termin sprawowania nadzoru autorskiego: do końca 2020 r.

4. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi go do odbioru w siedzibie Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Za datę wykonania dokumentacji projektowej przyjmuje się datę spisania protokołu zdawczo odbiorczego.

**§ 3.**

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę ................... zł brutto (słownie: ........................................ złotych) w tym : ................. zł podatek VAT wg obowiązujących przepisów (……… %).

2. Kwoty określone w ust. 1 są kwotami ryczałtowymi w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego, a więc zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie mogą ulec zmianie.

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej z uwzględnieniem § 2 ust. 5.

4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie całości dokumentacji projektowej jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

**§ 4.**

1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania praw Wykonawcy wynikających z Ustawy o prawie autorskim.

**§ 5.**

1. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

**§ 6**

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej Dokumentacji Projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie").

2. Z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałego utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: - realizacja na podstawie dokumentacji określonej w niej inwestycji - zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), - wprowadzanie do pamięci komputera, - prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej, - wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, - wykorzystanie do postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje przedmiotu objętego projektem, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian projektu, adaptacji i modyfikacji projektu wg potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem że nie są sprzeczne z prawem budowlanym i zasadami sztuki budowlanej. Po odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający może powierzyć dokonanie modyfikacji, mających na celu dostosowanie do zmienionych potrzeb Zamawiającego, zarówno Wykonawcy jak i osobie trzeciej. Strony zgadzają się, że korzystanie z dzieła w ww. sposób nie stanowi naruszenia praw autorskich Wykonawcy.

**§ 7**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy a związanych z realizacją umowy.

2) w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej.

3) w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za całość przedmiotu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w dokumentacji projektowej o których mowa w § 8 ust.3 niniejszej umowy.

**§ 8**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w zleceniu albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach do projektowania, normach i przepisach techniczno–budowlanych.

2. Rękojmia i gwarancja obejmują okres do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli takie będzie wymagane) jednakże nie dłużej niż 3 lata od przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy i dotyczą one odpowiedzialności Wykonawcy za wady w dokumentacji projektowej ujawnione w trakcie realizacji robót wykonywanych na jej podstawie. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania poprawek w dokumentacji projektowej, sporządzenia opracowań zamiennych a także poniesienia ewentualnych kosztów powstałych szkód.

3. Zamawiający po otrzymaniu wadliwej dokumentacji lub jej części, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów lub nie żądając usunięcia wad – odpowiednio obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy.

**§ 9**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w zawartych umowach w stosunku do treści ofert w następujących warunkach:

a) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac;

b) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena przedmiotu umowy może zostać odpowiednio zmieniona;

c) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.

d) wystąpi konieczność przedłużenia lub zmiany terminu pełnienia nadzoru autorskiego.

**§ 10**

Ustala się że w sprawach związanych z realizacją umowy, osobami upoważnionymi do koordynacji oraz uzgadniania szczegółów technicznych są:

• Ze strony Zamawiającego : .............................................................................................

• Ze strony Wykonawcy: ..………………………………………………...........................

**§ 11**

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

**§12**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

**§13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY